ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2017 – 2022 годы с перспективой до 2030 года

2017 год

Оглавление

ПАСПОРТ	3

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

1.1	Описание социально-экономического состояния Бузиновского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения	6

1.2	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	11

1.2.1	Культура	11

1.2.2	Физическая культура и спорт	12

1.2.3	Образование	13

1.2.4	Здравоохранение	15

1.2.5	Прочие объекты инфраструктуры	16

1.3	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры	17

1.4	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения	22

2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТ ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

3.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ УКРУПНЕННУЮ ОЦЕНКУ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ	28

4.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ	35

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)	37

ПАСПОРТ

Программы Комплексного развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на 2017-2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на период 2017-2021 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Постановления Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Бузиновского сельского поселения. Юридический и почтовый адрес: 353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская, ул. Советская д. 7 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202. |
| Цели и задачи программы | Цель: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи: 1. Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования и района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Бузиновском сельском поселении; 2. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения; 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 4. Развитие системы дополнительного и дошкольного образования, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ; - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - создание условий для занятий спортом; - сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях; - развитие социальной инфраструктуры. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Реконструкция и увеличение помещений для культурно - досуговой деятельности; 2. Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий и тренировок (бассейн); 3. Строительство и реконструкция дошкольных учреждений; 4. Реконструкция амбулатории с увеличением ее мощности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017-2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 530800 тыс. руб., в том числе по структурам: - Образование – 75300 тыс. руб.; - здравоохранение – 225000 тыс. руб.; - культура – 180500 тыс. руб.; - спорт – 50000 тыс. руб. Программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения и района. Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. Обеспеченность района и Бузиновского сельского поселения детскими дошкольными учреждениями. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - Описание социально-экономического состояния Бузиновского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Бузиновское сельское поселение расположено в центральной части Выселковского района. На западе имеет общую границу с Выселковским сельским поселением, на юге с Новобейсугским, на востоке с Новомалороссийским сельским поселением. На севере сельское поселение граничит с Бейсугским сельским поселением.

Административная черта. Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 715-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований –сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе муниципального образования Выселковский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Бузиновское сельское поселение.

Население (на 2016 г.) составляет 1847 чел. На территории поселения расположен один населенный пункт – станица Бузиновская.

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2016 г. |
| ст. Бузиновская | 1847 |

Административным центром поселения является станица Бузиновская.

Площадь зоны индивидуальной жилой застройки составляет 257,1 га. Плотность в границах жилой застройки – 7 чел./га.

Рисунок 1.1. Схема расположения границ Бузиновского сельского поселения.

Климат

Бузиновское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. По климатическому районированию, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», территория сельского поселения относится к району III-б, для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый периоды года; большая интенсивность солнечной радиации; небольшой снежный покров.

Среднемесячная температура самого холодного месяца года -января составляет - 3,50С; самого теплого – июля + 23,30С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом +420С, абсолютный минимум зимой - минус 340С.

Климат Бузиновского сельского поселения умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением. Средняя годовая температура воздуха +9,6C. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом колеблется от 50 до 65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки наступают в середине октября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38 дней.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88 - 112мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Факторы климата оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы, по биоклиматической оценке, дискомфортны.

Анализ экономической ситуации

Основной отраслью экономики Бузиновского сельского поселения является сельское хозяйство.

В настоящее время на территории Выселковского района в полной мере реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». К его реализации были привлечены сельхозпредприятия всех форм собственности, органы местного самоуправления районного и поселенческого уровней, кредитные организации, средства массовой информации.

Активно ведется работа по реализации нацпроекта по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и крестьянско-фермерским хозяйствам оказывается помощь в получении кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, на приобретение скота и сельскохозяйственной техники. Развитию малых форм хозяйствования способствует и развитие банковской системы.

В станице функционируют 9 крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством.

Также на территории населенного пункта расположены зерносклад, комплексный приемный пункт сельскохозяйственной продукции и складские помещения.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на 2016 г. возрастная структура населения Бузиновского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.2

Половозрастная структура населения Бузиновского сельского поселения на 2016 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 328 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 1082 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 437 |
| Итого | 1847 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2010 по 2016 гг. выросла порядка на 36 человек или на 1,9%.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Прогноз численности населения Бузиновского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2016 г. | 2021г. | 2030 г. |
| 1 | ст. Бузиновская | 1847 | 2027 | 2400 |

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

    - Культура

Сфера культуры Бузиновского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Таблица 1.4

Основные показатели функционирования учреждений культуры Бузиновского сельского поселения, 2016 год

| № п/п | Наименование | Адрес местонахождения | Ед. измерения | Фактическая мощность объекта | Примечание (степень износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры Бузиновского сельского поселения» | ст. Бузиновская ул. Октябрьская 38 | посетит. место | 450 | 1977/ 2010 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Бузиновского сельского поселения» | ст. Бузиновская ул. Октябрьская 38 | Мест/тыс. ед. хранения | 30/19,1 | 1977 |

Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Выселковского района, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Бузиновского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

    - Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Таблица 1.5

Основные показатели функционирования физкультурно-оздоровительных объектов Бузиновского сельского поселения, 2016 год

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. измерения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м общей площади пола |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры Бузиновского сельского поселения» | ст. Бузиновская ул. Октябрьская 38 | м2 общей площади | 1977/ 2010 | 220 |
| Спортивный зал, кв.м общей площади пола |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 | Ст. Бузиновская ул. октябрьская 20 | м2 общей площади | 1966 | 123 |
| Футбольное поле |  |  |  |  |
| Футбольное поле | Ст. Бузиновская | м2 | - | 6300 |

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

    - Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Согласно СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

В зоне обслуживания школы проживает 100% детей школьного возраста, в зоне обслуживания детского дошкольного учреждения проживает 100% детей дошкольного возраста.

Таблица 1.6

Основные показатели функционирования объектов образования Бузиновского сельского поселения, 2016 год

| Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образование детский сад № 15 «Мальвина» | Краснодарский край Выселковский район ст. Бузиновская ул. Октябрьская 11 | 1963 | 50 | 42 | ст. Бузиновская |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 | ст. Бузиновская ул. октябрьская 20 | 1966 | 265 | 105 | ст. Бузиновская |

Таблица 1.7

Состояние сферы образования

| Наименование | 2016 г |
| --- | --- |
| кол-во учащихся | 105 |
| кол-во детей дошкольного возраста | 82 |
| кол-во педагогических работников | 14 |

Рост числа школьников к концу прогнозного периода определяется стабилизацией уровня рождаемости и соответственно ростом количества рожденных детей в течение расчетного срока. Сокращение приема в первые классы в Бузиновском сельском поселении начнется только с середины прогнозного периода, что станет результатом сокращения уровня рождаемости после рубежа 2022-2025 годов, когда в фертильный возраст войдут малочисленное поколение женщин, рожденных в кризисные 90-е годы. Тем не менее, к концу прогнозного периода их общее число по-прежнему будет превышать уровень 2010 года по всем сценариям развития, что уже заложено в возрастной структуре населения.

В связи с этим увеличится нагрузка на образовательное учреждение.

Учреждения дополнительного образования.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Сеть учреждений дополнительного образования детей Бузиновского сельского поселения в настоящее время отсутствует.

На перспективу необходимо предусмотреть развитие учреждений дополнительного образования детей.

    - Здравоохранение

На территории Бузиновского сельского поселения действуют учреждения здравоохранения: 1 амбулатория.

Таблица 1.8

Основные показатели функционирования медицинских объектов Бузиновского сельского поселения, 2016 год

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Ед измерения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулатория станицы Бузиновская муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница | ст. Бузиновская ул. Октябрьская 50 | посещений в смену | 1970/2013 | 36 | ст. Бузиновская |

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Бузиновском сельском поселении, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Бузиновского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- снижение показателей смертности

- снижение уровня заболеваемости.

В настоящее время система здравоохранения Бузиновского сельского поселения недостаточно развита.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

    - Прочие объекты инфраструктуры

Обеспеченность населения учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице 1.9.

таблице 1.9

| Наименование организации | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Ед. изм. | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины |  |  |  |  |
| Магазин № 119 ЗАО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева | ст. Бузиновская, ул. Октябрьская 2 | - | м2 торговой площади | 25 |
| Потребительское общество «Выселковское», ПО «Выселковское» Магазин № 33 | ст. Бузиновская, ул. Ленина, 67 | - | м2 торговой площади | 47,3 |
| «Универсам» ИП Кристинин Антон Александрович | ст. Бузиновская, ул. Октябрьска 9 | - | м2 торговой площади | 148 |
| ИП Бухряков Андрей Васильевич | ст. Бузиновская, ул. Мира, 73 | - | м2 торговой площади | 65 |
| ИП Прохорова Татьяна Святославна | ст. Бузиновская, ул. Октябрьская 5 | - | м2 торговой площади | 45 |
| Магазин «Продукты» | ст. Бузиновская, ул. дружбы 57 | - | м2 торговой площади | 20 |
| ИП Тирещенко Галина Валерьевна | ст. Бузиновская, ул. Гагарина, 18/1 | - | м2 торговой площади | 6 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Абаджев К.Т., автомойка | ст. Бузиновская ул. Заречная 4 | - | раб. место | 2 |
| Энохов Г.Р. шиномонтаж | ст. Бузиновская ул. Северная 1 | - | раб. место | 2 |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место | ст. Бузиновская ул. Октябрьская д. № 3 | - | операционное место | 1 |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Отделения связи | с. Бузиновская ул. Советская д. № 7 | - | объект | 1 |
| Учреждения управления |  |  |  |  |
| Администрация | Ст. Бузиновская ул. Советская д. № 7 | - | объект | 1 |
| Пожарное депо |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

  - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 2400 человек.

Жилищный фонд

Генеральным планом предусмотрено:

- упорядочение, структурирование и уплотнение сложившейся застройки;

- снос аварийных и недействующих домов и переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Генеральным планом Бузиновского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищной сферы:

Определение средней жилищной обеспеченности, исходя из расчета - предоставление каждой семье жилого дома, но не менее 25 кв. м на человека.

Упорядочение существующих территорий индивидуальной жилой застройки с увеличением площади до 302.2 га (рост 17%);

Определение средней плотности населения на территориях индивидуальной жилой застройки не менее 15 чел./га.

Выделение территорий на перспективу под индивидуальную жилую застройку площадью 24,4 га.

Выделение территорий под первоочередное освоение зоны индивидуальной жилой застройки площадью 49 га.

Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока по генеральному плану представлено ниже (Таблица 1.10).

Таблица 1.10

Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока

| Статус жилищного фонда | Объем жилищного фонда, тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение (2016 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| Площадь жилищного фонда | 2571 | 3022 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | - | Более 25 |

Перспектива развития территории Бузиновского сельского поселения

Перспектива развития территории Бузиновского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Бузиновского сельского поселения – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Таблица 1.11

Расчет объектов социальной сферы Бузиновского сельского поселения на расчетный срок (численность населения на расчетный срок 2400 человек)

| № пп | Наименование | Единица измерения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Краснодарского, утвержденные постановлением Администрации Краснодарского края от 24.09.2009 № 1381-П (в последней редакции) | Норма-тивная потребность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения: | 1 место | уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями для сельских поселений составляет 85% детей дошкольного возраста или 100 мест на 1 тыс. чел | 167 | 50 | 117 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | охват 100% детей неполным средним образованием (1-9 кл.) и 75% детей средним образованием (10-11 кл.) при обучении в одну смену) или 160 мест на 1 тыс. чел | 266 | 265 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 место | охват 10% общего числа школьников | 27 | 0 | 27 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | 1 койка | 7,9 коек на 1 тыс. чел. | 19 | 0 | 19 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1 посещение в смену | 17,6 посещений в смену на 1 тыс. чел. | 42 | 36 | 6 |
| 6 | ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Аптеки | 1 объект | 1 объект на 6 тыс. для сельских населенных пунктов | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи, | 1 автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 6,5 на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 15,6 | 19,1 | 0 |
|  |  | объект | 1 объект для сельских населенных пунктов с численностью населения до 3 тыс. человек | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Дом культуры | 1 место | 230 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 552 | 450 | 102 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | плоскостные сооружения | кв. м. | 1950 на 1 тыс. чел | 4680 | 6300 | 0 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 540 кв. площади пола от 2 до 5 тыс. чел | 540 | 343 | 197 |
| 13 | Бассейны (крытые и открытые общего пользования) | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 60 | 0 | 60 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазины | м2 торговой площади | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 720 | 356,3 | 364 |
| 15 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 96 | 0 | 96 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | 1 рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 17 | 4 | 13 |
| 17 | Бани | 1 помывочное место | 7 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | 17 | 0 | 17 |
| 18 | Пожарные депо | 1 пожарный автомобиль | 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,4 операционное место на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей | 1 | 1 | 0 |

Примечание: Потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах определена в соответствии с Постановлением РФ №913 от 05.12.2008г. «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года;

- Стратегия социально-экономического развития Выселковского района до 2020 года;

- Генеральный план Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края, разработанный до 2030 года.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТ ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Прогнозом на 2021 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края:

- повышение уровня жизни населения Бузиновского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Бузиновском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Бузиновском сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- Развитие объектов социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения на период до 2030 года (образование, культура, спорт и физическая культура)

- Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Бузиновском сельском поселении

- Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Бузиновском сельском поселении на период до 2030 г.г.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;

2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники);

3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг;

4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения;

5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов по причине аварийности здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

- реконструкцию объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 1.11.

Образование

Целью развития образования в Бузиновском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Бузиновского сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования, и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

Реконструкции подлежат все объекты в сфере образования на территории Бузиновского сельского поселения.

В перспективе к строительству рекомендуются следующие объекты:

- детский сад на 120 мест;

- внешкольное учреждение на 30 мест.

В перспективе запланированы к реконструкции следующие объекты:

- Капитальный ремонт МБДО д/с №15 «Мальвинка»;

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15.

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в Бузиновском сельском поселении – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- модернизация работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Для достижения поставленных целевых ориентиров рекомендовано реализовать следующие наиболее важные мероприятия инвестиционного характера:

- Реконструкция дома культуры с целью увеличения мощности до 560 мест.

Спорт

Целью развития спорта в Бузиновском сельском поселении является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Бузиновского сельского поселения на период до 2030 года можно выделить следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений.

- Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

- Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта.

- Предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры.

- Развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в Бузиновском сельском поселении.

Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

К строительству рекомендованы следующие объекты:

- Спортивного зала на 200 м2 площади пола.

Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Бузиновском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- Внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности.

- Обеспечение потребностей населения в больничных койках за счет районной больницы.

- Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями.

- Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов.

- Повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения.

- Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.

Для достижения поставленных целевых ориентиров рекомендуется реализовать следующие наиболее важные мероприятия инвестиционного характера:

- Реконструкции подлежит амбулатория с целью увеличения мощности 42 посещений в смену;

- Строительство стационара на 20 коек с отделением скорой помощи на 1 автомобиль.

Прочие объекты социальной инфраструктуры

В перспективе к развитию рекомендуются запланированы следующие мероприятия:

- развитие учреждений общественного питания с созданием 96 посадочных мест;

- развитие предприятий бытового обслуживания на 13 рабочих мест;

- строительство общественной бани на 15 мест;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ УКРУПНЕННУЮ ОЦЕНКУ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов Бузиновского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование: |  | 75300 |  |
| 1 | Строительство детского сада на 120 мест | 2022-2030 | 60000 | Кр, МБ |
| 2 | Строительство внешкольного учреждения на 30 мест | 2017-2021 | 5000 | Кр, МБ |
| 3 | Капитальный ремонт МБДО д/с №15 «Мальвинка» | 2017-2021 | 5000 | Кр |
| 4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15 | 2017-2021 | 5000 | Кр |
| 5 | Оснащение и модернизация учебных заведений | 2017-2021 | 300 | МБ |
|  | Здравоохранение: |  | 225 000 |  |
| 1 | Реконструкции подлежит амбулатория с целью увеличения мощности 42 посещений в смену | 2022-2030 | 25000 | Кр, МБ |
| 2 | Строительство стационара на 20 коек с отделением скорой помощи на 1 автомобиль | 2022-2030 | 200000 | Кр, МБ |
|  | Культура: |  | 180500 |  |
| 1 | Реконструкция дома культуры с целью увеличения мощности до 560 мест | 2022-2030 | 180000 | Кр, МБ |
| 2 | Приобретение оборудования для учреждений культуры | 2017-2021 | 500 | МБ |
|  | Спорт: |  | 50000 |  |
| 1 | Строительство спортивного зала на 200 м2 площади пола | 2022-2030 | 50000 | Кр, МБ |
| Итого: |  |  | 530800 |  |
| Кр – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса муниципального образования в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Бузиновского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, краевого и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»; трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Бузиновского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Бузиновского сельского поселения);

- средств Краснодарского края (в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

1) объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.);

2) количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц);

3) доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%);

4) доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%);

5) число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц);

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%);

Здравоохранение

7) коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц);

Культура

8) количество объектов памятников истории и культуры (единиц);

9) объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Физкультура и спорт

10) объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Социальная защита

11) объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).

| Таблица 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений образования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2) | Количество резервных мест в учреждениях общего образования | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 70 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 50 |
| 4) | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 93,6 | 94 | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 100 |
| 5) | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2) | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,054 | 0,053 | 0,05 | 0,04 |
| 3) | Средняя продолжительность жизни | лет | 65 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 65,4 | 65,5 | 65,8 |
| 4) | Уровень смертности на 1000 чел. населения | случаев | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений культуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Количество объектов памятников истории и культуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество площадок, учреждений физической культуры и спорта | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

Показатели развития социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов Бузиновского сельского поселения

Таблица 3.3

ст. Бузиновская

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1847 | 2400 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 23 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 50 | 170 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 265 | 265 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 30 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.1 | Поликлиника | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 36 | 42 |
| 2.2.2 | аптека | объект | 0 | 1 |
| 2.2.3 | Станции скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей | 1 | 1 |
| 2.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади | 6300 | 6300 |
| 2.3.2 | Спортивные залы общего пользования | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв. м площади пола | 343 | 543 |
| 2.3.3 | Плавательные бассейны | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м зеркала воды | 0 | 0 |
| 2.4 | Объекты культурно - досугового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Учреждения культуры и искусства | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 450 | 560 |
| 2.4.2 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 2.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 7 | 10 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 356,3 | 781,3 |
| 2.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 2.6.1 | Кафе, столовые | объект | 0 | 2 |
|  |  | мест | 0 | 96 |
| 2.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 2.7.1 | Администрация муниципального образования | объект | 1 | 1 |
| 2.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 2.8.1 | Гостиницы | объект | - | 0 |
|  |  | мест | - | 0 |
| 2.8.2 | Пожарное депо | объект | 0 | 1 |
|  |  | автомобиль | 0 | 2 |
| 2.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 2.9.1 | Бани | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 15 |
| 2.9.2 | Объекты бытового обслуживания (КБО, дом быта) | объект | 2 | 3 |
|  |  | рабочих мест | 4 | 17 |
| 2.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 2.10.1 | Отделение, филиал, офис | объект | 1 | 1 |
| 2.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 2.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Бузиновского сельского поселения к 2030 году - 2400 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Оценка эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодарском крае в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Бузиновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные; Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения на период 2017-2030 годов приведены в таблицах.

Таблица 4.1

Бузиновское сельское поселение

| № | Наименования | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| 1 | Дошкольные учреждения | учащихся | - | 120 |
| 2 | Внешкольные учреждения | мест | 30 | - |
| 3 | Участковая больница | посещений | - | 42 |
| 4 | Стационар | коек |  | 20 |
|  |  | автом. скорой помощи | - | 1 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | объект | - | 1 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | 560 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Бузиновского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ Выселковского района, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Бузиновского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Бузиновского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на период 2017 – 2021 годы с перспективой до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Бузиновского сельского поселения

Юридический адрес: 353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Бузиновская, ул. Советская, д. 7

| Глава администрации Бузиновского сельского поселения | __________________ | Чернявская Л. Е. |
| --- | --- | --- |