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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2017   





  № 828
ст-ца Выселки

Об утверждении плана мероприятий по достижению

значений показателя подпункта «в» пункта 1 

Указа Президента Российской Федерации
От 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»
В целях    достижения значений показателя подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» («доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме») в 2017 году на уровне                  не менее 60%,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по достижению значений показателя подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» («доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме») в муниципальном образовании Выселковский район на 2017 год (далее – План мероприятий)(приложение №1).
2. Определить Коробову Татьяну Павловну, заместителя главы муниципального образования Выселковский район, ответственной за реализацию Плана мероприятий.

3. Отраслевым (функциональным) органам   администрации муниципального образования Выселковский район:

 обеспечить выполнение Плана мероприятий;
ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в адрес отдела экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковскеий район информацию о реализации Плана мероприятий.

4. Создать рабочую группу по мониторингу  реализации Плана мероприятий   и утвердить её состав (приложение №2).

5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования Выселковский район:

 утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению значений показателя подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» («доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме») в подведомственном сельском поселении;
ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в адрес отдела экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковскеий район информацию о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значений показателя подпункта «в»  пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» («доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме») в подведомственном сельском поселении. 

  
 6. Главному специалисту, инженеру-программисту администрации муниципального образования Выселковский район М.А.Силаеву разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале администрации муниципального образования Выселковский район. 
           7. Обнародовать настоящее постановление.

           8. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Выселковский район Т.П.Коробову. 

           9. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования  

Выселковский  район                                                                            С.И.Фирстков
                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                    УТВЕРЖДЕН

                                                                                       постановлением администрации

                                                                                        муниципального образования

                                                                                     Выселковский район

                                                                                         от 13.06.2017  № 828
ПЛАН

мероприятий по достижению значений показателя подпункта «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» («доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»)

в муниципальном образовании Выселковский район на 2017 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Показатель
	Целевое значение 

показателя 

на 31.12.17
	Ответственный

	I. Регистрация граждан в Единой системе идентификации и аутентификации



	1.1. 
	Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) граждан, обратившихся за получением услуг в отраслевые (функциональные) органы   администрации муниципального образования Выселковский район и подтверждение учетных записей в ЕСИА, или направление заявителей в многофункциональные центры (далее – МФЦ) для подтверждения учетной записи в ЕСИА. 
	На постоянной основе


	Организация регистрации в ЕСИА граждан, обратившихся за получением услуг в ОМСУ КК, и подтверждение учетных записей в ЕСИА, или направление заявителей в МФЦ 
для подтверждения учетной записи 
в ЕСИА.
	Да
	Отраслевые (функциональные) органы   администрации муниципального образования Выселковский район

	1.2. 
	Регистрация в ЕСИА муниципальных гражданских служащих муниципального образования Выселковский район, работников муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Выселковский район (далее – сотрудников) и подтверждение учетных записей в ЕСИА
	На постоянной основе


	Доля сотрудников, зарегистрированных в ЕСИА, от общего количества сотрудников, %
	100 %
	Отраслевые (функциональные) органы   администрации муниципального образования Выселковский район, руководители муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Выселковский район

	1.3. 
	Регистрация в ЕСИА работников предприятий различных форм собственности (далее - работники) и подтверждение их учетных записей 
	На постоянной основе


	Организация регистрации  работников 

в ЕСИА


	Да 
	Руководители предприятий, Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район, Главный специалист, инженер-программист администрации муниципального образования Выселковский район, Отраслевые (функциональные) органы   администрации муниципального образования Выселковский район

	1.4. 
	Регистрация в ЕСИА обучающихся 

(в возрасте от 14 лет) в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (далее - обучающиеся) 

и подтверждение их учетных записей 


	На постоянной основе


	Доля обучающихся, зарегистрированных в ЕСИА, от общего количества обучающихся, %
	100 %
	Управление образования администрации муниципального образования Выселковский район, муниципальные бюджетные образовательные учреждения


	1.5. 
	Регистрация в ЕСИА граждан, обратившихся за получением услуг в МФЦ, подтверждение их учетных записей и предоставление информационной услуги 


	На постоянной основе


	Организация регистрации граждан в ЕСИА при обращении за получением услуг в МФЦ


	Да 
	Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Выселковский район «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1.6. 
	Организация проведения конкурсов среди обучающихся старших классов средних общеобразовательных школ на наибольшее количество зарегистрированных пользователей в ЕСИА
	Сентябрь, октябрь

 2017 года
	Доля средних общеобразовательных школ , в которых проведены  конкурсы на наибольшее количество зарегистрированных пользователей в ЕСИА, от общего количества общеобразовательных школ, %
	100 %
	Управление образования администрации муниципального образования Выселковский район, муниципальные бюджетные образовательные учреждения

	II. Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме



	2.1.  
	Информирование граждан в помещениях, 

в которых осуществляется оказание государственных и муниципальных услуг, 

а также в помещениях МФЦ 
	На постоянной основе
	2.1.1. Размещение плакатов и постеров из Репозитария Минкомсвязи России и их обновление
	Да 
	Отраслевые (функциональные) органы   администрации муниципального образования Выселковский район

	2.2. 
	
	
	2.1.2. Размещение (распространение) буклетов и листовок для печати из Репозитария Минкомсвязи России и их обновление


	Да
	

	2.3. 
	
	
	2.1.3. Размещение макетов оформления интерьера и окон подачи документов из Репозитария Минкомсвязи России


	Да 
	

	2.4. 
	Информирование (размещение материалов) на официальных сайтах администрации муниципального образования Выселковский район, отраслевых (функциональных) органов   администрации муниципального образования Выселковский район,  муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в сети Интернет 
	На постоянной основе
	2.2.1. Доля официальных сайтов, на которых размещены банеры-ссылки на ЕПГУ из Репозитария Минкомсвязи России
	100 %
	Главный специалист, инженер-программист администрации муниципального образования Выселковский район, Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район, отраслевые (функциональные) органы   администрации муниципального образования Выселковский район,  муниципальные учреждения,  муниципальные предприятия

	
	
	
	2.2.2. Размещение контента материалов о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи России: новости для сайтов в сети Интернет; графические материалы для сайтов в сети Интернет, статьи о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме; обучающие материалы о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
	Да 
	

	
	
	
	2.2.3. Размещение текстовых описаний государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи России
	Да 
	

	
	
	
	2.2.4. Размещение инфографики о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи России
	Да 
	

	
	
	
	2.2.5. Размещение видеороликов о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи России
	Да 
	

	2.5. 
	Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ.
	На постоянной основе
	Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ.
	Да 
	Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район

	2.6. 
	Размещение рекламных баннеров на рекламных щитах на территории ст.Выселки
	На постоянной основе
	Размещение рекламных баннеров на рекламных щитах на территории ст.Выселки
	Да
	Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район


Заместитель главы муниципального 

образования Выселковский  район 




                                                                                         Т.П.Коробова
  ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                                    УТВЕРЖДЕН

                                                                                       постановлением администрации

муниципального образования

 Выселковский район

  от 13.06.2017 № 828
СОСТАВ
рабочей группы по мониторингу  реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по достижению значений
 показателя подпункта «в» пункта 1 Указа Президента
 Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» («доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме») 
в муниципальном образовании Выселковский район на 2017 год
	Коробова

Татьяна Павловна
	- заместитель главы муниципального образования Выселковский район, председатель рабочей группы;



	Кононенко

Ольга Викторовна
	- начальник отдела экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район;



	Безносова

Елена Алексеевна
	- начальник юридического отдела администрации муниципального образования Выселковский район;



	Пазий

Александр Владимирович
	- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации муниципального образования Выселковский район;



	Ромахина

Елена Николаевна
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Выселковский район;



	Быковских

Лариса Васильевна
	- начальник отдела квартирно-правовых вопросов администрации муниципального образования Выселковский район;



	Ураева

Антонина Петровна
	- начальник управления образования администрации муниципального образования Выселковский район;



	Шилова

Надежда Евгеньевна
	- начальник общего отдела администрации муниципального образования Выселковский район;



	Юрова

Татьяна Николаевна
	- заместитель начальника отдела экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район. 




Заместитель главы муниципального 

образования Выселковский  район                                                  Т.П.Коробова
