Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

муниципального образования

Выселковский район

от _____________ №_________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Выселковского района к осенне-зимнему

периоду 2025-2026 годов

1.  Рекомендовать главам сельских поселений:

1) всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2024-2025 годов, не позднее 15 апреля            2025 года разработать и утвердить комплексные планы по подготовке к зимнему периоду 2025-2026 годов (далее - комплексные планы) с завершением всех работ, проведение пробных топок, до 1 октября 2025 года.

2) обеспечить необходимое финансирование из местных бюджетов для выполнения мероприятий комплексного плана, включая мероприятия по устранению замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в системах теплоснабжения. О включении в бюджеты необходимого финансирования в достаточном объеме проинформировать администрацию муниципального образования Выселковский район до 30 апреля 2025 года;

3) обеспечить своевременную и в полном объеме оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным организациям бюджетной сферы, а также предусмотренный планами капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жилищного фонда;

4) обеспечить подготовку к отопительному периоду жилых домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением до 15 сентября 2025 года в установленном порядке актов готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов;

5) принять меры к своевременному и полному финансированию работ по

подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных объектов образования,

здравоохранения, социальной защиты, культуры;

6) на муниципальных предприятиях жизнеобеспечения провести инвентаризацию резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и принимать необходимые меры по их восполнению;

7) организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жизнеобеспечения;

8) предложить организациям всех форм собственности, осуществляющим обеспечение энергоресурсами потребителей края, разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и организовать выполнение мероприятий, предусмотренных этими планами;

9) принять меры по погашению задолженности и осуществлять контроль своевременной и в полном объеме оплаты за потребленные энергоресурсы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;

10)	предусмотреть в необходимых объемах в местных бюджетах средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями;

11)	обеспечить проверку наличия нормативного эксплуатационного
запаса топлива (твердого и жидкого) для источников тепловой энергии в
соответствии с действующими нормативами: твердое топливо - на 45 дней,
жидкое - на 30 дней;

12)	обеспечить своевременное пополнение запасов резервного топлива в необходимых объемах и требуемого качества теплоснабжающими
организациями, оказывающими услуги населению по теплоснабжению;

13) разработать планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро, газоснабжающих и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также для оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и согласовать их со всеми задействованными организациями;

14) представить в администрацию муниципального образования Выселковский район до 2 июня 2025 года данные об остатках топлива с прошедшего отопительного сезона и договорах намерения на приобретение топливно энергетических ресурсов на отопительный сезон 2025-2026 годов, а также до 24 сентября 2025 года - сведения о созданных запасах топлива на осенне-зимний период, включая обеспеченность населения;

15) с учетом постановления Правительства Российской Федерации от            29 июня 2016 г. № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» совместно с соответствующими теплоснабжающими организациями до 7 июля 2025 года представить в администрацию муниципального образования Выселкорвский район предложения о целесообразности/нецелесообразности изменения способа оплаты населением коммунальной услуги по отоплению с «равномерно в течение отопительного периода» на «равномерно в течение календарного года» в 2026 году;

16) ежемесячно 25 числа каждого месяца в период июнь-ноябрь 2025 года организовать предоставление в администрацию муниципального образования Выселковский район в установленные сроки сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме статистической отчетности «Форма № 1-ЖКХ (зима)»;

17) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

18) предусмотреть финансовые средства (при возможности их выделения) с целью подготовки к отопительному сезону для приобретения автономных дизельных электростанций на муниципальные коммунальные объекты;

19) обеспечить до 1 октября 2025 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации;

20) обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения Краснодарского края на 2025 год;

21) организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, по утеплению оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

22) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;

23) принять меры по замене (капитальному ремонту) изношенного

оборудования на источниках теплоснабжения бюджетной сферы на высокоэффективное оборудование путем более широкого внедрения практики заключения энергосервисных договоров;

24) обеспечить замену муниципальных центральных сетей тепло- и водоснабжения не менее 5 % в год от их общей протяженности;

25)	обеспечить мониторинг показателей технико-экономического
состояния систем теплоснабжения муниципальных образований (за
исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии,
теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том
числе показателей физического износа и энергетической эффективности

объектов теплоснабжения. Информацию о результатах мониторинга по установленной форме представить администрацию муниципального образования Выселковский район до 25 августа 2025 года;

26) обеспечить выполнение утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и  порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» требований и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов;

27) к 1 октября 2025 года завершить в поселениях подготовку вышеуказанных мероприятий.

2. Рекомендовать филиалу № 4 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Дукуп А.В.) и ООО «Тихорецкгазсервис» (Агров Д.С) обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов газового хозяйства к работе в осенне-зимний период.

3. Рекомендовать АО «Россети Кубань» Усть - Лабинские электрические сети филиал Выселковские электрические сети (Простаков А.П.) принять меры по обеспечению надежного энергосбережения объектов жизнеобеспечения предприятий и организаций жилищно-коммунальной и социальной сферы района, выполнению утвержденных планов по подготовке к работе в осенне-зимний период.

4. Управлению образования администрации муниципального образования Выселковский район  (Семина Л.А.), отделу культуры администрации муниципального образования Выселковский район (Никитская В.А.), принять меры к своевременному и полному финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов муниципальных объектов образования и культуры, включая мероприятия по устранению замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в системах теплоснабжения. Представить в межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Выселковский район к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов информацию о завершении работы до  15 сентября    2025 года.

5. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Выселковский  район «Отдел капитального строительства» (Алексеенко Н.В.) организовать:

5.1. Подготовить и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов многоквартирных жилых домов, включая капитальный ремонт жилищного фонда  до 1 октября 2025 года и до 10 апреля 2025 года представить их в администрацию муниципального образования Выселковский район.

5.2. Подготовить акты обследования  осенне-весеннего осмотра многоквартирных жилых домов и предоставить в администрацию муниципального образования Выселковский район.

5.3. Подготовку к отопительному периоду жилых домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением в установленном порядке актов готовности многоквартирных жилых домов к осеннее - зимнему периоду 2025-2026 годов подготовить согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерством  энергетики  Российской Федерации от 13 ноября    2024 г.           № 2234 и предоставить акты в администрацию муниципального образования Выселковский район в срок до 1 сентября 2025 года.

5.4. Разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения согласно требованиям, установленным Федеральным законодательством от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.5. Разъяснительную работу среди жителей многоквартирных домов о необходимости заключения договоров с предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере газоснабжения на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Выселковский район                                                                            Д.В.Олексенко