АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                                                                                        № 111

ст-ца Ирклиевская

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,

направленных на избавление от «визуального мусора»

и создания привлекательного облика территории

Ирклиевского сельского поселения

Выселковского района на 2018-2022 годы

В соответствии с приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов», во исполнение пункта 2.2, пункт 2 раздел 1 протокола №410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях организации работы, направленной на создание привлекательного облика Ирклиевского сельского поселения Выселковского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории Ирклиевского сельского поселения, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства в соответствие с Положением, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский район в разделе «Ирклиевское с/п» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ирклиевского

сельского поселения

Выселковского района                                                                          А.С. Говоруха

Приложение 1

к постановлению администрации

Ирклиевского сельского поселения

от 21.12.2018 года № 111

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории Ирклиевского сельского поселения

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внесение в действующие Правила благоустройства изменений в части Правил, определяющих размещение информационных конструкций. | до 31 декабря 2018 года | администрация Ирклиевского сельского поселения |
| 2 | Проведение инвентаризации вывесок и рекламных конструкций размещенных на фасадах зданий, в особенности на центральных улицах и в зонах гостеприимства, в том числе у автомобильных дорог общего пользования, являющихся «въездными воротами» в населенных пункт. | до 31 декабря 2018 года | администрация Ирклиевского сельского поселения |
| 3 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории поселения мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства. | до 01 февраля 2019 года | администрация Ирклиевского сельского поселения |
| 4 | Разработка современных систем навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в сельской среде для местных жителей и посетителей поселения). | до 31 декабря 2019 года | администрация Ирклиевского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанных пунктов. | в течение реализации плана-графика | глава Ирклиевского сельского поселения, землеустроитель администрации |
| 6 | Приведение вывесок и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий, в особенности на центральных улицах и в зонах гостеприимства, в том числе у автомобильных дорог общего пользования, являющихся «въездными воротами» в населенный пункт в соответствии с Правилами благоустройства. | до 01 февраля 2019 года | администрация Ирклиевского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ирклиевского сельского поселения

от 21.12.2018 года № 111

СОСТАВ

комиссии по проведению инвентаризации (проверке, обследования)

информационных и рекламных конструкций на территории

Ирклиевского сельского поселения Выселковского района

| Говоруха Александр Сергеевич | - | глава Ирклиевского сельского поселения Выселковского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Сухомлинов Александр Николаевич | - | специалист 1 категории по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Ирклиевского сельского поселения, секретарь комиссии. |
|  |  | Члены комиссии: |
| Севанькаева Елизавета Анатольевна | - | ведущий специалист-юрист администрации Ирклиевского сельского поселения Выселковского района; |
| Лутов Владимир Николаевич | - | председатель территориального общественного самоуправления «Черемушки» Ирклиевского сельского поселения Выселковского района; |
| Лозицкая Надежда Леонтьевна | - | председатель территориального общественного самоуправления «Искра» Ирклиевского сельского поселения Выселковского района; |
| Герина Надежда Владимировна | - | председатель территориального общественного самоуправления «Хуторок» Ирклиевского сельского поселения Выселковского района; |
| Руденко Любовь Хачатуровна | - | председатель территориального общественного самоуправления «Донбасс», «Пятилетка» Ирклиевского сельского поселения Выселковского района; |

Глава Ирклиевского

сельского поселения

Выселковского района                                                                          А.С. Говоруха

Приложение

к постановлению администрации

Ирклиевского сельского поселения

от 21.12.2018 года № 111

Положение

о комиссии по проведению инвентаризации

информационных и рекламных конструкций.

- Общие положения.

  - Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Ирклиевского сельского поселения (далее – Положение).

  - Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и рекламных конструкций требованиям действующего законодательства, Правилами благоустройства Ирклиевского сельского поселения в ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» на территории Ирклиевского сельского поселения.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства Ирклиевского сельского поселения и настоящим Положением.

  - Организует работу Комиссии администрации Ирклиевского сельского поселения.

- Состав комиссии.

  - Комиссия состоит из 7 (семи) человек и формируется из сотрудников администрации Ирклиевского сельского поселения.

  - Персональный состав всех членов Комиссии и лиц, заменяющих членов комиссии, утверждается постановлением администрации Ирклиевского сельского поселения.

  - Внесение изменений в состав Комиссии, а также её упразднение производится постановлением администрации Ирклиевского сельского поселения.

- Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории Ирклиевского сельского поселения;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Ирклиевского сельского поселения;

- оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций.

4. Порядок работы комиссии.

4.1 Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2 Комиссия составляет график выездных проверок по согласованию с администрацией Ирклиевского сельского поселения.

4.3 Проверки осуществляются на основании распорядительного акта администрации Ирклиевского сельского поселения.

4.4 По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.5 Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.6 Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр которого хранится в Комиссии, второй передается в архитектуру администрации муниципального образования Выселковский район.

Глава Ирклиевского

сельского поселения

Выселковского района                                                                          А.С. Говоруха

Приложение

к Положению о комиссии

по проведению

инвентаризации информационных

и рекламных конструкций

Акт

проведения инвентаризации

информационных и рекламных конструкций.

«____»___________20___г.						ст-ца Ирклиевская

Комиссия в составе:

Председатель_________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

Члены комиссии_____________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель_________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

Члены комиссии_____________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(должность)					(Ф.И.О)

Глава Ирклиевского

сельского поселения

Выселковского района                                                                          А.С. Говоруха

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Ирклиевского сельского поселения Выселковского района

от ____________________№_________

«Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,

направленных на избавление от «визуального мусора»

и создания привлекательного облика территории

Ирклиевского сельского поселения

Выселковского района на 2018-2022 годы»

Проект подготовил и внёс:

Специалист 1 категории по

управлению муниципальным

имуществом и земельным вопросам

администрации Ирклиевского

сельского поселения                                                       		  А.Н. Сухомлинов

«____»_________2018 года

Проект согласован:

Ведущий специалист-юрист

администрации Ирклиевского сельского

поселения Выселковского района                                              Е.А. Севанькаева

«____»_________2018 года